Informácia o priebehu obstarávania Územného plánu obce Lúčnica nad Žitavou
Odborne spôsobilá osoba zodpovedná za obstarávanie UPD a UPN : Ing.arch.Gertruda Čuboňová , reg.preukaz č.:399
Spracovateľ: Ing.arch.Jaroslav Coplák PhD, CITYPLAN atelier.
Prípravné práce obec Lúčnica nad Žitavou zahájila 30.08.2023. Na základe zaslaných podnetov ateliér CITYPLAN vypracoval Prieskumy a rozbory územného plánu obce  Lúčnica nad Žitavou spolu s problémovým výkresom. Nasledovalo spracovanie Zadania územného plánu.
Zadanie Územného plánu obce Lúčnica nad Žitavou bolo spracované Ing.arch.Jaroslavom Coplákom - CITYPLAN podľa §20 zákona č.50/1976 Z.z. v znení neskorších predpisov, /Zákon o územnom plánovaní a stav.poriadku / vyhlášky č. 55/2001 odst.3 s určením hlavných cieľov rozvoja územia, vymedzením riešeného územia, požiadaviek vyplývajúcich z územnoplánovacej dokumentácie vyššieho stupňa – UPN regiónu Nitrianskeho kraja a jeho Zmien a doplnkov č.1, požiadaviek obce, požiadaviek na ochranu prírody.  

Po prerokovaní Zadania UPN obce Lúčnica nad Žitavou, ktoré sa konalo od 06.11.2023 do 07.12.2023 bolo vyvesené na webovej stránke obce, na obecnej tabuli a rozposlané orgánom štátnej správy, samosprávy, susedným obciam a podnikateľom, poslancom obecného zastupiteľstva, sa zozbierali pripomienky a boli vyhodnotené. Po zapracovaní pripomienok do Zadania územného plánu obce Lúčnica nad Žitavou, bolo zadanie predložené na Okresný úrad Nitra na posúdenie podľa §20 zákona č.50/1976 z.z. v znení neskorších predpisov. Po vydaní stanoviska z Okresného úradu Nitra odbor výstavby a bytovej politiky, bolo zadanie schválené v Obecnom zastupiteľstve obce Lúčnica nad Žitavou dňa ........................, uznesením č..................

Následne obec Lúčnica nad Žitavou požiadala Ministerstvo   dopravy a výstavby SR o dotáciu na územný plán obce , dotácia bola obci pridelená.

Začalo spracovanie ďalšieho stupňa územnoplánovacej dokumentácie Návrhu  územného plánu podľa § 22 stavebného zákona č.50/1976 Z.z. v zení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva životného prostredia 55/2001 Z.z. a Správy o hodnotení strategického dokumentu podľa zákona č.24/2006Z.z./Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie/ v znení neskorších predpisov.
Návrh riešenia ÚPN obce Lúčnica nad Žitavou so Správou o hodnotení strategického dokumentu bol verejne prerokovaný v zmysle zákona č.  50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a Zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie č.24/2006 v znení neskorších predpisov. 

-obec Lúčnica nad Žitavou návrh  územného plánu  vystavila na dobu 30 dní na verejné nahliadnutie od 11.10.2024 do 13.11.2024 a  na webovej stránke obce

Verejné prerokovanie územného plánu spolu so Správou o hodnotení strategického dokumentu sa konalo dňa 04.11.2024  na obecnom úrade Lúčnica nad Žitavou. 

-obec prerokovala územný plán s právnickými osobami

-dotknuté orgány štátnej správy a dotknuté obce podľa §22 Zákona č.50/1976 Z.z. v znení neskorších predpisov /stavebného zákona /boli povinné oznámiť svoje stanovisko k návrhu územného plánu obce do 30 dní odo dňa, keď o ňom boli upovedomené.
Okresný úrad odbor Starostlivosti o  životné prostredie v Nitre vydal Súhlasné rozhodnutie na Správu o hodnotení strategického dokumentu územného plánu obce Lúčnica nad Žitavou, na základe odborného posudku.

Počas lehoty určenej obcou na pripomienkovanie boli doručené na obec aj námietky.

Obec Lúčnica nad Žitavou zvolala rokovanie s tými, ktorí námietky uplatnili dňa 
28.04.2025 a 20.05.2025 kde boli pripomienky prerokované a vysvetlené.

Pripomienky , ktoré obec Lúčnica nad Žitavou obdržala, boli vyhodnotené. Odpovede na neakceptované pripomienky boli zaslané písomne.

Na základe prerokovania a vyhodnotenia pripomienok bol Návrh územného plánu obce Lúčnica nad Žitavou dopracovaný spracovateľom Ing.arch.Jaroslavom Coplákom PhD. Obec podala žiadosť podľa §25 zákona č.50/1976 Z.z. v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov účinnom do 31.03.2024, v zmysle ustanovenia  zákona 200/2022 Z.z. o územnom plánovaní v súlade s Metodickým usmernením Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR č. 2/2024 na preskúmanie Regionálnemu úradu pre územné plánovanie Nitra spolu s  návrhom všeobecne záväzného nariadenia obce Lúčnica nad Žitavou, ktorým sa má vyhlásiť záväzná časť územného plánu obce Lúčnica nad Žitavou.

Spracovala: Ing.arch.Gertruda Čuboňová

                   Odborne spôsobilá osoba
Dňa: 01.07.2025
